PLAN DE TRABAJO

Este instrumento permitirá organizar el trabajo en la organización para alcanzar los objetivos planteados y nivelar expectativas entre estudiantado y coordinación.

| Datos de quien presenta: | Patricio Alvarez Morphy / Ingeneria Industrial |
| --- | --- |
| Nombre de la Organización: | Mazahui |
| Nombre del Proyecto: | Mejorando el impacto digital de Mazahui |
| Coordinador/a: | Martha Garcia |

| Problemática: La organización Mazahui enfrenta la carencia de un medio digital eficiente para dar a conocer y comercializar los productos elaborados por las mujeres indígenas de la comunidad. Actualmente, no cuentan con un catálogo digital completo ni con una página web actualizada que sirva como punto de venta en línea. Esta falta limita la visibilidad de sus productos, reduce sus oportunidades de venta y restringe el alcance de su trabajo únicamente a quienes visitan físicamente la comunidad o conocen el proyecto de manera directa. La ausencia de estas herramientas digitales dificulta la autosuficiencia económica de las mujeres y limita el impacto social positivo que la organización busca generar. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiarios: Mujeres indígenas de la comunidad Mazahui en Valle de Bravo, dedicadas principalmente a la elaboración de artesanías y productos tradicionales. Se caracterizan por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica, depender de la venta de sus productos como fuente de ingresos, tener un acceso limitado a herramientas digitales y de comercialización, y por mantener vivas sus tradiciones culturales y conocimientos ancestrales. |  |  |  |
| Objetivo general: Desarrollar un catálogo digital y una página web funcional para la organización Mazahui con el fin de dar a conocer y comercializar los productos elaborados por mujeres indígenas de la comunidad en Valle de Bravo, ampliando su visibilidad, fortaleciendo sus oportunidades de venta y contribuyendo a su autonomía económica. |  |  |  |
| Objetivos específicos ¿Cómo alcanzarás el Objetivo General? Cada OE, es un aspecto o estrategia necesaria para alcanzar el objetivo general. Elige verbos que denoten un cambio. (Estrategia) | Metas ¿Qué productos tangibles o intangibles vas a entregar? Recuerda que debes expresar las metas en términos numéricos | Actividades y fechas de entrega Listado de acciones encaminadas para lograr los objetivos y metas |  |
|  |  | Actividad | Fecha |
| Elaborar un catálogo digital de productos | Entregar 1 catálogo digital con al menos 30 productos documentados y fotografiados | - Recolectar información y fotos de los productos - Diseñar y organizar el catálogo en formato digital | Final del servicio (Diciembre 2025) |
| Diseñar y actualizar la página web de Mazahui | Entregar 1 página web renovada con apartado de ventas en línea | - Analizar la página actual y definir mejoras - Crear diseño web actualizado - Implementar módulo de ventas en línea | Final del servicio (Diciembre 2025) |
| Capacitar a la organización en el uso de las herramientas digitales creadas | Impartir al menos 2 sesiones de capacitación a integrantes de Mazahui | - Preparar manual de uso básico del catálogo y la página web - Realizar sesiones presenciales o virtuales de capacitación | Final del servicio (Diciembre 2025) |
| Brindar apoyo presencial en las instalaciones de Mazahui | Realizar entre 2 y 3 visitas físicas a la comunidad para dar seguimiento | - Coordinar visitas con la organización - Documentar avances y resolver dudas en sitio | Final del servicio (Diciembre 2025) |

Incluye un cronograma de actividades y entregas o un horario de trabajo. Revisa los formatos sugeridos en los anexos.

Recursos:

| Humanos ¿De quién es la responsabilidad de elaborar las actividades o tareas? (Menciona el nombre y cargo, así como las responsabilidades que tendrá para el desarrollo del proyecto) | Materiales (tangibles) ¿Requieres de algún material o recurso para realizar las actividades? | No tangibles ¿Requieres de algún conocimiento o información para realizar las actividades? |
| --- | --- | --- |
| Prestador de servicio social: Patricio Responsable de la elaboración del catálogo digital, diseño y actualización de la página web, y apoyo presencial en la comunidad. | Computadora con acceso a internet Cámara fotográfica o celular para capturar imágenes de los productos | Conocimiento en diseño digital y web Manejo de plataformas de creación de páginas web y comercio electrónico |
| Representantes de la organización Mazahui: Encargadas de proporcionar información sobre los productos, fotografías, precios y descripciones necesarias para el catálogo y la página web. | Software de diseño (Canva, Photoshop, Illustrator, etc.) Hosting y dominio para la página web Material de oficina básico durante visitas (libreta, pluma, etc.) | Conocimientos básicos de marketing digital y e-commerce Información cultural y contextual sobre la comunidad y los productos Mazahui |

Seguimiento y Evaluación. ¿Cómo te van a evaluar las entregas y metas? (indicadores de cumplimiento – evidencias)

| Entregable | Indicador | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Catálogo digital de productos | Número total de productos incluidos (mínimo 30) Calidad de las fotografías y descripciones | Archivo digital del catálogo en PDF Lista de productos documentados |
| Página web actualizada con punto de venta en línea | Página publicada y funcional Existencia de módulo de ventas en línea | Capturas de pantalla de la página Enlace activo al sitio web |
| Sesiones de capacitación a integrantes de Mazahui | Número de capacitaciones realizadas (mínimo 2) Nivel de comprensión de los participantes | Listado de asistencia Fotografías de la capacitación Materiales entregados |
| Apoyo presencial en la comunidad | Número de visitas realizadas (2 a 3) Cumplimiento de actividades programadas en cada visita | Reporte de actividades realizadas Evidencia fotográfica de las visitas |

¿Cómo integras este plan de trabajo a las actividades de tu vida cotidiana?

Integro este plan de trabajo a mis actividades cotidianas organizando tiempos específicos durante la semana para el desarrollo digital y de diseño, combinando las mañanas o noches con el trabajo académico y personal. La mayor parte de las tareas, como la elaboración del catálogo y la actualización de la página web, las puedo realizar de manera remota desde mi computadora, lo que me permite avanzar con flexibilidad y constancia sin afectar mis otras responsabilidades. Por otro lado, las visitas presenciales a la organización en Valle de Bravo se programan de forma anticipada en fines de semana o días disponibles, de manera que no interfieran con mis clases ni compromisos personales. Esta organización me permite cumplir con los objetivos del proyecto de manera ordenada, mientras equilibro mi vida estudiantil y personal.

Visto bueno del/la Coordinador/a del Proyecto:

_________________________________________

Nombre y Firma del Coordinador del Proyecto

Estoy de acuerdo con los objetivos, metas, actividades y fechas de entrega que se plantean en este Plan de Trabajo de (nombre del estudiante).

Lugar y fecha __________________________________________

Firma ________________________________________________

ANEXO I. Formato de horario.

| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-9 |  |  |  |  |  |
| 9-10 | X |  | X |  | X |
| 10-13 | X | X | X | X | X |
| 11-12 | X | X | X | X |  |
| 12 - 13 | X | X | X | X |  |
| 13-14 |  | X |  | X |  |
| 14-15 |  | X |  | X |  |
| 15-16 |  |  |  |  |  |
| 16-17 |  |  |  |  |  |
| 17-18 |  |  |  |  |  |
| 18-19 |  |  |  |  |  |
| 19-20 |  |  |  |  |  |
| 20-21 |  |  |  |  |  |
| 21-22 |  |  |  |  |  |

|  | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad /Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recolección de información y fotografías de productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración y diseño del catálogo digital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y actualización de la página web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del módulo de ventas en línea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación en el uso de las herramientas digitales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visitas presenciales a la organización (2–3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de catálogo digital final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publicación de la página web final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final y evidencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO II. Formato de cronograma de actividades 2.